G2017002花园路监控及其服务项目工程监理公开采购公告

南京森林警察学院拟对花园路监控及其服务项目工程监理进行公开采购，欢迎有合适资质的单位参与本次公开采购活动。具体如下：

一、基本情况：

（一）项目概况：本项目为南京森林警察学院花园路监控及其服务项目工程监理。对象项目为南京森林警察学院花园路校区安防监控系统，实现对花园路校区内关键区域进行无盲区覆盖，同时在学校内部建设监控中心，对学校安全防范系统进行有效管控，对学校内主要防范点进行实时图像监看，项目中标金额约为106万。施工工期约2个月。

（二）项目地点：南京森林警察学院花园路校区

（三）项目预算：人民币10万元（大写：壹拾万元）

（四）项目内容：详见附件一

二、对参与报价公司的要求

（一）必须是在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的并经有关部门批准有合法经营资质、具有独立法人资格且具有良好的财务状况和商业信誉的单位。

（二）具有良好的银行资信、商业信誉和综合实力，能够满足学校要求，无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（三）提供全套注册和资质证明文件(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明，组织机构代码证、银行开户许可证、法定代表人或正式授权代表的授权文件等)，并对单位基本情况介绍。

（四）具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的丙级以上（含丙级）信息系统工程监理资质证书，提供证书复印件。参加本项目的监理工程师须具有信息系统工程的监理工程师资质，提供证书复印件。

三、报价及付款条件

（一）报价根据国家发改价格（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费标准》文件规定，结合监理内容和自身经营情况确定。以人民币填列，本项目报监理费，验收及相关费用由报价人负责。

（二）签订合同后支付合同总额10%的合同款；本项目工程竣工初验通过后20日内支付60%合同款，工程竣工终验通过后3个月内支付30%合同余款（特殊情况以合同为准）。

四、现场勘察

本项目要求必须进行现场勘察。请各有意向报价人于2017年3月7日15:00-16:00（北京时间）至南京森林警察学院花园路校区（南京市玄武区花园路11号）统一现场勘察。

现场勘察联系人及联系方式：许江东 025-85878969

五、评审办法

由校方资产处、纪委、使用部门及相关专家结合报价文件内容综合评议确定。

六、文件递交

请有意参与报价的单位于2017年3月13日9:00—9:30将相关文件递送至我校采购联系人（密封，一式叁份，文件需装订成一册并标注页码和总页码），逾期送达的文件将被拒绝。

七、联系人及联系方式

采购联系人：黄巧兴  胡京林

联系方式：025-85878721  85878966

技术联系人：许江东

联系方式： 025-85878969

南京森林警察学院
                            2017年3月1日

附件1：

项目内容

- 实施能力：

提供完全按照以下要求提供近3年与本项目规模及内容相当，且投资总额在300万元

以上（含300万元）信息系统工程项目监理已完成的实施经历，并附文字说明。

（一）合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单。

（二）验收报告复印件。

（三）用户出具的成功履行合同的相关证明材料。

第（二）、（三）项可提供任意一项。

二、技术要求

（一）监理范围：自本项目监理合同生效到本整体项目最终验收合格为止。

（二）监理内容：

监理内容为南京森林警察学院花园路监控及其服务项目工程所涉及的所有内容。包括但不限于以下内容：

参与项目建设的可行性研究，进行投资、工期、质量和技术的综合分析；帮助承担单位组织有关领域的专家对项目的总体规划、技术方案和设备选型进行论证和优化，确定项目的设计要求，参与计划任务书的编制；审定设备造价；帮助学校制定必要的人员培训计划。

协助学校对项目建设过程进行质量控制监理和验收；检查项目前期准备情况，审查承担单位的质量控制体系和措施；审查承担单位提出的施工进度计划；监督承担单位按相关的标准或规范施工，督促其采取措施实现合同目标要求；核实质量文件，对施工质量进行监督、评价，必要时通知承担单位返工或停工；主持协商项目变更，调和双方争议，必要时处理索赔事项。

组织项目验收准备，验证系统功能性能与合同的符合性，审核与项目配套的技术文档是否齐全并满足相关标准及规范的要求，检查技术培训是否达到合同要求；出具系统验收报告；负责对规定保修期内项目质量的检查、鉴定以及督促责任单位修正；督促整理承包合同文件的技术档案资料；帮助学校制定系统运行管理规章制度。

协助学校对项目进行规范的管理；协调各个项目承担单位在项目中的工作关系；协助学校完成设备的到货确认、安装调试工作；跟踪监督设备及相关软件系统的安装、调试；完善、维护项目的文档；协助学校进行系统验收；在对本项目中软件开发内容详细了解的基础上，协助学校实施项目的全过程控制，包括各个子系统及应用软件的详细需求分析、概要设计和详细设计、编码测试，及系统安装调试、系统试运行、培训等内容。

1.项目质量监督

监理工程师应对本项目的质量进行全面监督。利用技术手段和方法、依据监理规范流程进行监督和控制，及时发现项目建设过程中存在的问题，并协调各方进行解决，确保项目达到预计的目标。

2.项目进度监督

根据项目建设的要求审核承担单位的进度计划，审核计划的合理性、有效性和机动性，并对进度计划进行实时跟踪和动态监控。

3.项目投资监督

通过对实施过程的监督，确保投资控制在预算之内，协助采购人根据项目进度做好项目款项支付工作。

4.项目变更控制

项目实施过程中，协助采购人对变更进行管理，确保变更有序进行，变更时要综合考虑对项目的影响，确保项目的质量和进度目标的实现。

5.项目合同管理

监理工程师跟踪检查合同的执行状况，协助采购人对合同的延误和延期、合同变更、索赔等方面进行管理。

6.信息管理和项目文档管理

在项目实施过程中做好监理日志、项目大事记、往来文件的批复和存档、相关的会议纪要等；对各种技术文档进行管理，为采购人提供完整的项目资料和文档。

7.协调与该项目有关的厂商的工作关系

通过协调工作，组织项目各方共同解决项目开展过程中出现的问题和困难。

（三）确定获得监理资格后及时在满足学校要求的时间（具体以学校通知为准）派驻相关监理人员进场服务。

（四）要求项目验收质量标准达到国家质量验收规范合格标准。

三、服务要求：

*（一）参加本项目的监理人员不少于1名，提供人员成本明细表（包括每名监理人员工资及五险一金等详细成本核算）。

（二）具有长期的本地化服务以及后续维保监理服务能力，外地公司应在本地设置子公司或者分公司或者办事处，提供房产证明或者房屋租赁合同。监理公司提供本地化7×24小时监理服务。如遇特殊情况不能现场监理，则接到学校电话后1小时内到达现场提供相应服务。

（三）“四控、三管、一协调”。保证监理人员的稳定性，监理工作开始后，原则上不允许更换监理工程师，如要更换，须经学校书面同意。

四、报价人须在报价文件中明确提供（按顺序装订）：

（一）监理大纲：依据“四控、三管、一协调”原则，具体包括质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同和信息管理、安全管理、协调等内容。

（二）人员素质情况清单：拟派监理人员的职称、年龄结构及监理业绩等情况；拟派监理人员的资质情况（提供监理工程师资格证书复印件）；本项目相关管理及技术人员参与与本项目规模及内容相当的项目经历。

（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力情况(包括：报价人概况、公司机构图、专业技术人员汇总表)。同时须提供本项目监理机构框图、总监理工程师委任书。

（四）出具可供本项目应用的信息系统检测分析工具和仪器设备清单（不包含租借等形式）。

五、交付要求：

（一）时间要求：签订合同之日起至南京森林警察学院花园路监控及其服务项目完成，项目完成后30天内交付所有文档和资料,验收完成止（特殊情况以合同为准）。

（二）实施地点：学校信息管理中心指定地点。

附件2

建议格式文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

报价人：_________

______年____月____日

关于资格文件的证明函

南京森林警察学院：

本单位愿就贵校组织实施的编号为G2017002的采购活动进行报价。本单位所提交的报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（报价人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我单位就本项目一切活动的合法授权代表，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

授权代表无转委托权。

本授权书有效期为：______年____月____日至______年____月____日

特此声明

法定代表人签字盖章：___________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

被授权人签字盖章：_____________________________

职务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

报价人名称（公章）：_____________________________

日期：__________________________________

报价人资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产：万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负债：万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵单位要求，可以出示相关证明文件。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

参加本项目实施组成人员资历一览表

（一人一表）

报价文件中应提供有关设计、监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、履历、类似项目或工作经验等。报价文件需详细注明该人员在本项目中所承担的任务和责任，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有其提供的服务均已包含在合同总价内，并在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |
| 技术认证 |  |  |  |  |  |
| 2.工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目或工程 |  |  | 项目中任职 | 备注 |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

商务条款偏离表

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施地点 | 校方指定 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 保证金 |  |  |  |  |
| 期限 |  |  |  |  |
| 税收缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 社保缴纳证明 | 近一年内 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中与公告文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列

在偏离表中，否则将认为报价人完全接受公告文件的要求。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价一览表

（按分项提供）

报价人全称（加盖公章）：

货币单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目报价 |  |

注：本表中的报价为综合报价，为一次性报价方式。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价人应交的其它文件

（报价人认为应准备的文件）

报价人根据自身实际情况编写的其它有关资料。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日